|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к приказу ФУ МО от _________ 2020 г. № ______ |
| --- | --- |

ОТЧЕТ

о выполнении плана реализации муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

за 2024 год

(1 квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольного события | Ответствен-ный за реализацию мероприя-тия1 | Плановый срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Фактический срок реализации мероприятия, дата контрольного события | Сведения об исполнении мероприятия (контрольного события) на отчетную дату2 | Причины несоблюдения планового срока и меры по исполнению мероприятия (контрольного события)3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Основные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие № 1 «Подготовка к осенне-зимнему периоду» | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре |  |  |  |  |
| 1.2 | Основное мероприятие № 2 «Снижение кредиторской задолженности за потребление топливно-энергетических ресурсов» | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | декабрь | декабрь | выполнено |  |
| 1.3 | Основное мероприятие №3 «Модернизация и техническое перевооружение котельных, работающих на неэффективных видах топлива» | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | IV – квартал | IV – квартал | выполнено |  |
| 1.4 | Основное мероприятие № 4: «Газификация муниципального образования Тбилисский район» | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | IV – квартал | I V – квартал | выполнено |  |
| 1.5 | Основное мероприятие № 5: «Строительство сети газораспределения х. Веревкин Тбилисского района Краснодарского края. II этап строительства. Распределительный газопровод высокого давления. Распределительные газопроводы низкого давления» | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | II квартал 2024 года | II квартал 2024 года | выполнено |  |
| 1.6 | Основное мероприятие №6:«Субсидии в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг» | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | III квартал 2024 года | III квартал 2024 года | выполнено |  |
| 1.7 | Основанное мероприятие №8: «Строительство объекта: Подводящий газопровод высокого давления и распределительный газопровод низкого давления хутор Чернобабов Тбилисского района Краснодарского края» | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | выполнено |  |
| 1.8 | Основное мероприятие № 9: «Оплата технического обслуживания сетей газораспределения». | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | Ежеквартально | Ежеквартально | выполнено |  |
| 1.9 | Основное мероприятие № 10 «Осуществление части переданных полномочий по организации теплоснабжения населения» | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | Декабрь 2024 года | Декабрь 2024 года | выполнено |  |
| 2.0 | Основное мероприятие № 11 « Субсидии в целях погашения кредиторской задолженности за топливно-энергетические ресурсы» | отдел по ЖКХ, транспорту и связи управления по ЖКХ, строительству, архитектуре | III- IV квартал 2024 года | III- IV квартал 2024 года | выполнено |  |

1 В качестве ответственного за реализацию мероприятия указывается Ф.И.О., должность, наименование муниципального заказчика, главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств, исполнителя (не более одного), по контрольному событию - координатор муниципальной программы (подпрограммы) и (или) участники муниципальной программы (не более одного).

2 Указывается информация о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено), реквизиты принятых в установленном порядке нормативных правовых актов и иных документов (соглашение, контракт, акт), иная информация о ходе выполнения мероприятия.

3Заполняется по мероприятиям, не выполненным на отчетную дату, указывается информация о причинах несоблюдения планового срока, о принятых решениях по обеспечению исполнения мероприятия.

Утвердил:

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального

образования Тбилисский район,

начальника управления по ЖКХ,

строительству, архитектуре                                                                                                                                 А.С. Сергеев

Выполнил:

Ведущий специалист отдела по ЖКХ,

транспорту, связи и капитальному строительству,

управления по ЖКХ, строительству, архитектуре                                                                                            Д.С. Силаева