Бюджетные инвестиции 2025 год

(тыс. руб.)

| Раздел, подраздел | Наименование объекта |  | План |  |  |  | Факт |  |  | Разница |  |  | Причина |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | ФБ | КБ | МБ/СП | Всего | ФБ | КБ | МБ/СП | Всего | КБ | МБ/СП |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 0502 | Газификация хут.Екатеринославского Марьинского сельского поселения Тбилисского района | 6555,1 | - | 5702,9 | 852,2 | 6555,0 | - | 5702,9 | 852,1 | 0,1 | - | 0,1 | По фактической потребности |
| 0502 | Прокладка уличного водопровода по ул. Тифлисской (от ул. Шпилевой до пер. Бригадный) в ст. Тбилисской | 498,9 | - | - | 498,9 | 498,9 | - | - | 498,9 | - | - | - |  |
| 0701 | Строительство объекта: «Детское дошкольное учреждение на 80 мест по адресу: Краснодарский край, Тбилисский район, ст-ца Ловлинская, ул. Гагарина,1 «Г» | 90857,3 | - | 80548,7 | 10308,6 | 88842,0 | - | 80548,7 | 8293,3 | 2015,3 | 0 | 2015,3 | Экономия по результатам торгов при закупке оборудования |
| 0702 | Строительство школы на 1100 мест в ст. Тбилисской по ул. 8 Марта | 13017,0 | - | 12496,2 | 520,8 | 13016,9 | - | 12496,2 | 520,7 | 0,1 | 0 | 0,1 | По фактической потребности |
| 1004 | Жилье детям сиротам | 53302,8 | - | 53302,8 | - | 53249,4 | - | 53249,4 | - | 53,4 | 53,4 | - | По фактической потребности |
|  | Всего | 164231,1 | - | 152050,6 | 12180,5 | 162162,2 | - | 151997,2 | 10165,0 | 2068,9 | 53,4 | 2015,5 |  |

Справочно: в 2025 году на бюджетные инвестиции было направлено бюджетных средств в сумме 162162,2 тыс. рублей, или 41,7% к уровню 2024года.  Значительное снижение за счет строительства детского дошкольного учреждения на 80 мест и школы на 1100 мест, основное финансирование было в 2023-2024 годах.

Исполняющий обязанности

заместителя главы муниципального образования

Тбилисский район, начальника финансового управления                                                                                              Е.А. Клочкова